İÇİNDEKİLER

1-YÖNETİCİ ÖZETİ…………………………………………………	2

2-GENEL DEĞERLENDİRME…………...…………………………	3                                                                    A- VİZYON  …………………………………………………………	3                                                                                                             B- MİSYON …………………………………………………………	3                                                                                                              C- TEMEL AMAÇ VE HEDEFLER…………………………………	3

D-YATIRIMLARIN FİNANSMAN KAYNAKLARI ………………	4

E-MEVCUT ÜRETİM KAPASİTESİ …………………………………	4

F- 2007 YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLENEN VE

GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI …………………………………	4

G- 2007 YILI YATIRIM UYGULAMALARI ……………………………	4

a- Genel Yatırım Uygulama Durum   ………………………………………4                                                                                                 b- Yatırım uygulamalarında karşılaşılan temel sorunlar……………………5

3- 2007 YILI PROJE UYGULAMALARI

1) Yayın Alımları …………………………………………………………	5

2) Makine-Teçhizat Alımları  ……………………………………………	6                                                                                                          3) Bilgi Teknolojileri ………………………………………………………	7                                                                                                                       4) Çeşitli üniteler etüt projesi ………………………………………………8                                                                                                           5) Büyük Onarım …………………………………………………………	8

6) Kampus Altyapı İkmal İnşaatı …………………………………………	9                                                                                                    7) Teknik Eğitim Fakültesi ………………………………………………	10                                                                                                              8)  Üniversite Araştırma ve Uygulama Hastane İnşaatı …………………	11

9) Üniversite Araştırma ve Uygulama Hastanesi Makine Ve Teçhizat Alımı.12

10) Üniversite Araştırma ve Uygulama Hastanesi Büyük Onarım ………	13

11) Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (Kapalı Spor Salonu İnşaatı)  …………	15

4- ÖNERİLER ……………………………………………………………	15

5- 2007 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ (EK-3) ………………..	1

6- 2007 YILI HARCAMALARI DÖNEM GERÇEKLEŞME

RAPORU (EK-4) ………………………………………………………..	2-3

2007 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

1. Yönetici Özeti

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 12. maddesinde belirtilen amaç ve ilkeler çerçevesinde eğitim ve öğretim faaliyetlerini yürüten Üniversitemiz, yüzünü dünyaya dönmüş, bilgiyi üreten ve yayan, bilgiye ulaşan ve onu kullanan, bölgemizin ve ülkemizin sorunlarına çözüm önerileri üreten ve katma değer yaratan bir üniversite olmayı hedef edinmiş olup, bu hedefe ulaşabilmek için gerekli teknolojik makine ve teçhizatla donatılmış bina, derslik ve laboratuarlarını hizmete sunmak için alt yapı yatırımlarını tamamlamaya çalışmaktadır.

5467 sayılı Kanunla 2006 yılının ilk çeyreğinde kurulan Üniversitemizin fiziki alt yapısında çok eksiği vardır. Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve yıl içinde yapılan aktarma ve eklemeler ile toplam 13.315.000.YTL olan sermaye ödeneğimizin; 835.000.YTL’si 2007 mali yılında Maliye Bakanlığı tarafından bloke edilmiştir. Kullanılabilir 12.480.000.YTL ödeneğimizin % 93,75’i Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderlerini, %6,25’i  ise Sermaye Giderlerini oluşturmaktadır.

Sermaye Giderlerine ait ödenek tekliflerimizin tasarruf genelgelerine ve blokelere tabi tutulmadan aynen kabul edilmesi ve sağlanan olanaklarla yapılan işlerin kısa sürede hizmete alınması, inşaat maliyetlerini düşürecek ve Üniversitemiz ile ülkemiz ekonomisine katkı sağlayacaktır.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine göre hazırlanan 2007 yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu ilgili kurumların ve kamuoyunun bilgisine sunulmak üzere hazırlanmıştır.

Saygılarımla,

Prof. Dr. Funda SİVRİKAYA ŞERİFOĞLU

Rektör

2. Genel Değerlendirme

- Kuruluşun Vizyonu: Kurumumuzun stratejik planı henüz hazırlanmamıştır.

- Kuruluşun Misyonu: Kurumumuzun stratejik planı henüz hazırlanmamıştır.

- Kuruluşun Temel Amaç ve Hedefleri:

Amaçlar

- Üniversitemizin diğer üniversitelerle rekabet içerisinde olabilmesi ve öğrencilerine daha kaliteli eğitimin sunulabilmesi;  eğitim, hizmet ve sosyal etkinlik binalarının teknolojiye uygun planlı, programlı ve ekonomik olarak yaptırılarak hizmete sunulması,

- Üniversite Kampüsünün çevre ve doğayla uyumlu planlı bir yerleşke haline getirilmesi,

- Üniversitemizin mevcut kullanımında olan bina ve tesislerinin teknik altyapılarının iyileştirilmesi ve bakım-onarımlarının yapılması,

- Üniversitemizde kanunlar çerçevesinde yeni kurulacak fakülte, yüksekokul ve diğer binalarının yatırım programlarına alınması,

Hedefler

- 2008 yılında Yatırım Programına alınan 6.500 m2 kapalı alanlı Merkezi Derslikler Binasının projesinin tamamlanarak inşaatına başlanması,

- 2008 yılında Yatırım Programına alınan Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzunun inşaatına başlanması,

- Yatırım Programında devam eden Kampus Altyapı tesislerinin % 95 seviyesine getirilmesi,

- Yatırım Programında devam eden Araştırma ve Uygulama Hastanesi İnşaatının 2008 yılında tamamlanarak hizmete alınması

- Kampus içerisindeki yeşil alanların artırılması,

- Kültür Merkezi Binasının yatırım programına alınmasının sağlanarak yapımının gerçekleştirilmesi

- Fen-Edebiyat Fakültesi Binasının yatırım programına alınmasının sağlanarak yapımının gerçekleştirilmesi,

- Rektörlük Binasının yatırım programına alınmasının sağlanarak yapımının gerçekleştirilmesi,

- Fakülte ve Yüksekokul binalarının büyük onarımları için yatırım bütçe görüşmeleri sırasında ödenek temin edilmesi,

- Üniversitemiz bünyesinde bulunan Düzce Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi’nin (DÜYAM) faaliyetlerini artırmak.

- Yurtiçi ve yurtdışındaki Üniversitelerle iletişim ve işbirliğini artırmak.

- Diğer Kamu Kuruluşları ve özel sektör ile işbirliğini artırmak.

- Yeni Yüksekokulları açarak

- Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları:

Üniversitemiz Özel Bütçeli bir kurumdur.

- Özel Bütçe Gelirleri

— Hazine yardımı

— Öz gelirler (II. öğretim harç gelirleri, döner sermaye gelirlerinden aktarılan bilimsel araştırma proje gelirleri, lojman, kantin ve kafeterya kira gelirleri. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca elde edilen Örgün öğretim, doktora, yüksek lisans harç gelirleri ile sosyal tesis ve diğer hizmet gelirleri)

- Kuruluşun Mevcut Üretim Kapasitesi:

| Kullanım Amacı | Toplam Kullanım Alanı | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| Orman Fakültesi | 14.747 m2 | Mevcut |
| Teknik Eğitim Fakültesi | 12.125 m2 | 5 bina mevcut 2 bina yapılacak |
| Morfoloji binası | 12.000 m2 | Mevcut |
| Sosyal Tesis | 4.366 m2 | Mevcut |
| Lojman | 4.117 m2 | Mevcut |
| Kapalı Spor Salon | 4.366 m2 | Mevcut |
| Isı merkezi | 1.300 m2 | Mevcut |
| Atıksu Arıtma Tesisi | 150 m2 | Mevcut |
| Düzce Meslek Yükseokulu | 8250 m2 | Mevcut |
| Akçakoca Meslek Yüksekokulu | 11241 m2 | Mevcut |
| Araştırma ve Uygulama Hastanesi | 10316 m2 | Mevcut |
| Araştırma ve Uygulama Hastanesi İnş. | 26.000 m2 | Tamamlanmak Üzere |
| Toplam | 108.978m2 |  |

- 2007 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı:

—Üniversitemiz 2007 yılında Açık ve Kapalı Spor Tesisleri projesi kapsamında olan 500 kişilik Kapalı Spor Salonu 04.06.2007 tarihinde tamamlanarak hizmete açılmıştır.

- 2007 Yılı Yatırım Uygulamaları:

— Genel Yatırım Uygulama Durumu:

| Sektör | Proje Sayısı | 2007 Yılı Ödeneği (BİN YTL) | 2007 Yılı Nakdi Gerçekleşme (BİN YTL) | 2007 Yılı Nakdi Gerçekleşme Oranı (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eğitim | 7 | 1.400+815* | 3.276 | 98,82 |
| Sağlık | 3 | 10.000 | 9.165 | 91,65 |
| Spor | 1 | 1.100 | 1.098 | 99,00 |
| TOPLAM | 11 | 13.315 | 12.441 |  |

(*) 5018 sayılı Kanunun 20. maddesi ve 6 sıra nolu 2007 yılı Bütçe Uygulama Tebliği hükümleri çerçevesinde likit karşılığı ödenek kaydı yapılmıştır.

— Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar:

1- Proje hazırlama, uygulama, izleme ve değerlendirme birimlerindeki personelin nitelik ve sayısındaki yetersizlik.

2-Ödeneklerin yetersizliği ve yılsonunda yapılan blokeler nedeniyle projelerde aksamalar görülmektedir. .

3- İhale mevzuatından dolayı ihale sürecinin uzun sürmesi.

3. 2007 Yılı Proje Uygulamaları:

1- EĞİTİM:

- PROJE NO	: 2007H031280

PROJE ADI	: YAYIN ALIMI

| YATIRIM PROJE BİLGİLERİ |
| --- |
| SEKTÖR | EĞİTİM |
| PROJE SAHİBİ KURULUŞ | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ |
| PROJENİN; |  |
| ADI | YAYIN ALIMI |
| NUMARASI | 2007H031280 |
| YERİ | DÜZCE |
| BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ | 2007-2007 |
| KARAKTERİSTİĞİ | YAYIN ALIMI |
| YATIRIMIN YILLAR İTİBARİYLE GELİŞİMİ (Cari Fiyatlarla, Bin YTL) |
| Yıllar | Proje Tutarı | Program Ödeneği | Revize Ödenek | Harcama | Gerçekleşme Yüzdesi |
|  | Dış | 2007 Harcama | Dış | Toplam | Dış | Toplam | Dış | Toplam |  |
| 2007 |  |  |  | 50.000,00 |  |  |  | 44.000,00 | 88 |

2007 yılında Yayın Alımı için ayrılan 50.000,00 YTL’dir. Bu ödeneğin 44.000,00 YTL’si harcanmıştır. Alınan malzemeler aşağıda sunulmuştur.

| Alımın Adı | Miktarı | Tutarı (YTL) |
| --- | --- | --- |
| Sunucu Alımı | 1 adet | 9.416,40 |
| Fotokopi Makinesi | 1 adet | 10.195,20 |
| Bilgisayar | 11 adet | 11.351,60 |
| Yazıcı | 3 adet | 11.351,60 |
| Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımı | - | 3.540,00 |
| Kütüphane Dolap, Raf, Masa Alımı | - | 4.041,50 |
| Türkçe Kitap Alımı |  | 5.198,98 |
|  | TOPLAM | 43.743,68 |

- PROJE NO	: 2007H031270

PROJE ADI	: MAKİNE TEÇHİZAT ALIMI

| YATIRIM PROJE BİLGİLERİ |
| --- |
| SEKTÖR | EĞİTİM |
| PROJE SAHİBİ KURULUŞ | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ |
| PROJENİN; |  |
| ADI | MAKİNE TEÇHİZAT ALIMI |
| NUMARASI | 2007H031270 |
| YERİ | DÜZCE |
| BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ | 2007-2007 |
| KARAKTERİSTİĞİ | MAKİNE TEÇHİZAT ALIMI |
| YATIRIMIN YILLAR İTİBARİYLE GELİŞİMİ (Cari Fiyatlarla, Bin YTL) |
| Yıllar | Proje Tutarı | Program Ödeneği | Revize Ödenek | Harcama | Gerçekleşme Yüzdesi |
|  | Dış | 2007 Harcama | Dış | Toplam | Dış | Toplam | Dış | Toplam |  |
| 2007 |  |  |  | 100.000,00 |  |  |  | 905.000,00 | 100 |

2007 yılında Makine Teçhizat Alımı için ayrılan ödenek 100.000,00 YTL’dir. Mevcut ödeneğe 815.000,00 YTL’de 5018 sayılı Kanun’un 20. maddesi ve 6 sıra nolu 2007 yılı Bütçe Uygulama Tebliği hükümleri çerçevesinde likit karşılığı ödenek kaydı ilave edilerek toplam ödenek 915.000,00 YTL’ye çıkarılmıştır. Bu ödeneğin 905.000,00 YTL’si harcanmıştır. 10.000,00 YTL’sine bloke konmuştur.

| ALIMIN YAPILDIĞI BÖLÜM VEYA BİRİMLER | ALINAN MALZEMELER | TUTARI |
| --- | --- | --- |
| Üniversitemizin tüm birimlerinde kullanılmak üzere alınmıştır. | Bilgisayar ve sunucular | 52.783,78 YTL |
| Üniversitemizin tüm birimlerinde kullanılmak üzere alınmıştır | Bilg. ve sunucular, çevre birimleri, teksir makinaları | 23.564,60 YTL |
| Rektörlüğümüzde kullanılmak üzere alınmıştır | Motorlu Tırpan mak. | 1.200,00 YTL |
| Bilgi işlem Daire Başkanlığımızda kullanılmak üzere alınmıştır | Bilgisayar ve sunucular | 8.684,80 YTL |
| Konferans salonumuzda kullanılmak üzere alınmıştır. | Mefruşat ürünleri | 1.058,40 YTL |
| Rektörlük için Yön Gösterme Levhaları | Yön levhaları | 11.351,60 YTL |
| Üniversitemiz Otomasyon Yazılımı için gerekli cihazların alımı | Bilgisayarlar ve sunucular | 145.176,40 YTL |
| Üniversitemizin tüm birimleri içi | Büro Mefruşatları | 568.425,59 YTL |
| Düzce Meslek Yüksekokulu İçin | Atölye Mak.ve Aletleri | 3.776,00 YTL |
| Üniversitemizde kullanılmak üzere | Bilgisayar ve Sunucular | 68.206,83 YTL |
| Üniversitemiz birimleri için | Bilg. ve çevre birimleri | 9.327,90 YTL |
| Rektörlüğümüzde kullanılmak üzere | Teksir ve Çoğaltma makinası | 11.328,00 YTL |

- PROJE NO	: 2007H031290

PROJE ADI	: BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

| YATIRIM PROJE BİLGİLERİ |
| --- |
| SEKTÖR | EĞİTİM |
| PROJE SAHİBİ KURULUŞ | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ |
| PROJENİN; |  |
| ADI | BİLGİ TEKNOLOJİLERİ |
| NUMARASI | 2007H031290 |
| YERİ | DÜZCE |
| BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ | 2007-2007 |
| KARAKTERİSTİĞİ | BİLGİ TEKNOLOJİLERİ |
| YATIRIMIN YILLAR İTİBARİYLE GELİŞİMİ (Cari Fiyatlarla, Bin YTL) |
| Yıllar | Proje Tutarı | Program Ödeneği | Revize Ödenek | Harcama | Gerçekleşme Yüzdesi |
|  | Dış | 2007 Harcama | Dış | Toplam | Dış | Toplam | Dış | Toplam |  |
| 2007 |  |  |  | 50.000,00 |  |  |  | 31.000,00 | 62 |

2007 yılında Bilgi Teknolojileri için ayrılan ödenek 50.000,00 YTL’dir. Bu ödeneğin 31.000,00 YTL’si harcanmıştır.

| ALIMIN YAPILDIĞI BÖLÜM VEYA BİRİMLER | ALINAN MALZEMELER | TUTARI KDV DAHİL |
| --- | --- | --- |
| Kütüphane ve Dök. Dairesi için | Bilgisayar yazılımı | 10.620,00 YTL |
| Üniversitemizde kullanılmak üzere | Taşınır mal kayıt ve kontrol yazılımı | 7.500,00 YTL |
| Düzce Meslek Yüksekokulu için | Bilgisayar Yazılımı | 1.239,00 YTL |
| Üniversitemizin Kampus alanı için | Harita yapım ve alım işi | 11.210,00 YTL |
| Hukuk Müşavirliğimiz için | Bilgisayar Yazılımı | 354,00 YTL |

- PROJE NO	: 2007H031250

PROJE ADI	: ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD-PROJE İŞLERİ

| YATIRIM PROJE BİLGİLERİ |
| --- |
| SEKTÖR | EĞİTİM |
| PROJE SAHİBİ KURULUŞ | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ |
| PROJENİN; |  |
| ADI | ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD-PROJE İŞLERİ |
| NUMARASI | 2007H031250 |
| YERİ | DÜZCE |
| BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ | 2007-2007 |
| KARAKTERİSTİĞİ | ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD-PROJE İŞLERİ |
| YATIRIMIN YILLAR İTİBARİYLE GELİŞİMİ (Cari Fiyatlarla, Bin YTL) |
| Yıllar | Proje Tutarı | Program Ödeneği | Revize Ödenek | Harcama | Gerçekleşme Yüzdesi |
|  | Dış | 2007 Harcama | Dış | Toplam | Dış | Toplam | Dış | Toplam |  |
| 2007 |  |  |  | 100.000,00 |  |  |  | 100.000,00 | 100 |

2007 yılında Etüt Proje için ayrılan ödenek 100.000,00 YTL’dir. Bu ödenek ile Kampus İmar Planı ve Vaziyet Planı yapılmıştır. Ayrıca Amfi Tiyatro ve Tören alanının uygulama projeleri hazırlanmıştır. Ödeneğin tamamı harcanmıştır.

- PROJE NO	: 2007H031260

PROJE ADI	: BÜYÜK ONARIM

| YATIRIM PROJE BİLGİLERİ |
| --- |
| SEKTÖR | EĞİTİM |
| PROJE SAHİBİ KURULUŞ | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ |
| PROJENİN; |  |
| ADI | BÜYÜK ONARIM |
| NUMARASI | 2007H031260 |
| YERİ | DÜZCE |
| BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ | 2007-2007 |
| KARAKTERİSTİĞİ | BÜYÜK ONARIMI VE TADİLAT |
| YATIRIMIN YILLAR İTİBARİYLE GELİŞİMİ (Cari Fiyatlarla, Bin YTL) |
| Yıllar | Proje Tutarı | Program Ödeneği | Revize Ödenek | Harcama | Gerçekleşme Yüzdesi |
|  | Dış | 2007 Harcama | Dış | Toplam | Dış | Toplam | Dış | Toplam |  |
| 2007 |  |  |  | 100.000,00 |  |  |  | 100.000,00 | 100 |

2007 yılında Büyük Onarım için ayrılan ödenek 100.000,00 YTL’dir. Bu ödenek ile Düzce Meslek Yüksekokulunun Doğalgaz Dönüşüm işi yapılmıştır. Akçakoca Meslek Yüksekokulunda ve Akçakoca Turizm Otelcilik Yüksekokulunda çatı onarımları ve diğer onarımlar yapılmıştır. Orman Fakültesinin çatı Onarımı yapılmıştır. Ayrıca Düzce Meslek Yüksekokulunda kullanılmayan bazı tuvaletler odaya dönüştürülmüştür. Ödeneğin tamamı harcanmıştır.

- PROJE NO	: 1993H031000

PROJE ADI	: KAMPUS ALT YAPI İKMAL İNŞAATI:

| YATIRIM PROJE BİLGİLERİ |
| --- |
| SEKTÖR | EĞİTİM |
| PROJE SAHİBİ KURULUŞ | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ |
| PROJENİN; |  |
| ADI | KAMPÜS ALTYAPI İKMAL İNŞAATI |
| NUMARASI | 1993H031000 |
| YERİ | DÜZCE |
| BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ | 1999-2008 |
| KARAKTERİSTİĞİ | YOL-SU-ELEKTRİK-KANALİZASYON-ÇEVRE, DOĞAL GAZ, ARITMA |
| YATIRIMIN YILLAR İTİBARİYLE GELİŞİMİ (Cari Fiyatlarla, Bin YTL) |
| Yıllar | Proje Tutarı | Program Ödeneği | Revize Ödenek | Harcama | Gerçekleşme Yüzdesi |
|  | Dış | 2007 Harcama | Dış | Toplam | Dış | Toplam | Dış | Toplam |  |
| 2007 |  |  |  | 100.000,00 |  |  |  | 100.000,00 | 100 |

1-İLGİLİ DAİRE: Düzce Üniversitesi

2-SÖZLEŞME TARAFLARI: a) Düzce Üniversitesi Rektörlüğü

b) Hükmü PEKER İnş. San. Tic. A.Ş.

3-SÖZLEŞMENİN KONUSU: Düzce Kampüs Altyapı İkmal İnşaatı

4-KEŞİF BEDELİ: 2.990.000,00-YTL

5-İHALE BEDELİ: 2.658.000,00-YTL

6-İHALE TARİHİ: 26.10.1999

7-YER TESLİM TARİHİ: 12.11.1999

8- İŞE BAŞLAMA TARİHİ: 12.11.1999

9-İŞİN BİTİM TARİHİ: 20.09.2008

10- İNŞAATIN DURUMU:

Üniversitemiz Yatırım Programında devam etmekte olan Düzce Üniversitesi Kampus Altyapı İkmal İnşaatı İşinde; 2007 yılı içerisinde Isı Merkezinin Doğalgaz Dönüşümü yapılmıştır. Depo Binası yapılmıştır. Düzce Üniversitesi Araştırma ve uygulama Hastanesi önüne 10 m’lik İstinat Duvarı yapılmıştır. Gerek yatırım bünyesinde gerekse diğer kuruluşların yardımı ile kampus içi ulaşım yolların yapımına devam edilmektedir.

2007 yılı ödeneği 100.000,00 YTL olup tamamı harcanmıştır.

- PROJE NO	: 1994H030070

PROJE ADI	: TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ İNŞAATI:

| YATIRIM PROJE BİLGİLERİ |
| --- |
| SEKTÖR | EĞİTİM |
| PROJE SAHİBİ KURULUŞ | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ |
| PROJENİN; |  |
| ADI | TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ İNŞAATI |
| NUMARASI | 1994H030070 |
| YERİ | DÜZCE |
| BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ | 1995-2008 |
| KARAKTERİSTİĞİ | 4 BLK. 4 KAT, İNŞAAT + DONANIM |
| YATIRIMIN YILLAR İTİBARİYLE GELİŞİMİ (Cari Fiyatlarla, Bin YTL) |
| Yıllar | Proje Tutarı | Program Ödeneği | Revize Ödenek | Harcama | Gerçekleşme Yüzdesi |
|  | Dış | 2007 Harcama | Dış | Toplam | Dış | Toplam | Dış | Toplam |  |
| 2007 |  |  |  | 900.000,00 |  |  |  | 900.000,00 | 100 |

1-İLGİLİ DAİRE: Düzce Üniversitesi

2-SÖZLEŞME TARAFLARI: a) Düzce Üniversitesi Rektörlüğü

b) Hükmü PEKER İnş. San. Tic. A.Ş.

3-SÖZLEŞMENİN KONUSU: Teknik Eğitim Fakültesi İnşaatı

4-KEŞİF BEDELİ:   77.281,00-YTL

5-İHALE BEDELİ: 70.249,00-YTL

6-İHALE TARİHİ: 07.11.1994

7-YER TESLİM TARİHİ : 03.01.1995

8- İŞE BAŞLAMA TARİHİ : 03.11.1995

9-İŞİN BİTİM TARİHİ : 11.12.2008

10- İNŞAATIN DURUMU :

Teknik Eğitim Fakültesi İnşaatı 03.01.1995 tarihinde başlanmıştır. 2001 yılında G, F ve E bloklar bitirilmiştir. İlerleyen yıllarda D blok bitirilmiştir. Bu fakültelerden G blok 3 katlı, E ve F blok 2 katlı, D blok ise 4 katlıdır. Toplam 12,125 m2’dir.

2007 yılında bu fakültenin 2 katlı olan B bloğun yapımına devam edilmiştir. Kaba inşaatı daha önce tamamlanan inşaatta 2007 yılı ödeneği ile sıvası, zemin kaplaması ve çatısı yapılmıştır. Elektrik Mekanik tesisatlar yapılmıştır.

2007 yılı ödeneği 900.000,00 YTL olup tamamı harcanmıştır.

2- SAĞLIK:

- PROJE NO	: 1997I000280

PROJE ADI	:ÜNİVERSİTE ARAŞTIRMA VE UYGULAMA                HASTANE İNŞAATI

| YATIRIM PROJE BİLGİLERİ |
| --- |
| SEKTÖR | EĞİTİM |
| PROJE SAHİBİ KURULUŞ | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ |
| PROJENİN; |  |
| ADI | ÜNİVERSİTE ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANE İNŞAATI |
| NUMARASI | 1997I000280 |
| YERİ | DÜZCE |
| BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ | 1998-2008 |
| KARAKTERİSTİĞİ | 2 BLK. 5 KAT, İNŞAAT + DONATIM |
| YATIRIMIN YILLAR İTİBARİYLE GELİŞİMİ (Cari Fiyatlarla, Bin YTL) |
| Yıllar | Proje Tutarı | Program Ödeneği | Revize Ödenek | Harcama | Gerçekleşme Yüzdesi |
|  | Dış | 2007 Harcama | Dış | Toplam | Dış | Toplam | Dış | Toplam |  |
| 2007 |  |  |  | 9.500.000,00 |  |  |  | 8.665.000,00 | 91 |

1-İLGİLİ DAİRE : Düzce Üniversitesi

2-SÖZLEŞME TARAFLARI : a) Düzce Üniversitesi Rektörlüğü

b) Hükmü PEKER İnş. San. Tic. A.Ş.

3-SÖZLEŞMENİN KONUSU: Üniversite Araştırma Ve Uygulama Hastane İnşaatı

4-KEŞİF BEDELİ : 2.162.000,00-YTL

5-İHALE BEDELİ : 1.937.000,00-YTL

6-İHALE TARİHİ : 16.06.1998

7-YER TESLİM TARİHİ : 20.07.1998

8- İŞE BAŞLAMA TARİHİ : 20.07.1998

9-İŞİN BİTİM TARİHİ : 26.01.2008

10- İNŞAATIN DURUMU :

İnşaat 20.07.1998 yılında başlanılan Araştırma ve Uygulama Hastanesi, 326 yatak sayılıdır. Şu anda hizmet veren Konuralp’de faaliyette olan 150 yataklı hastane buraya taşınacaktır. Toplam inşaat alanı 26.000 m2’dir.

2007 yılında inşaatta tüm kapılar takıldı. Alüminyum doğrama imalatları tamamlandı. Saten alçı imalatının 3/2’lik bölümü tamamlandı. Elektrik ve Mekanik Tesisatında büyük bölümü yapıldı. İnşaat  %91 oranında tamamlanmış olup 2008 yılında bitirilmesi planlanmaktadır.

Düzce Araştırma ve Uygulama Hastanesi

Bina hakkında genel bilgiler:

- A1, A2, A3 Blokları: (9 kat+servis katı A2)

350 yataklı servisler bölümü

- B1-B2 blokları (3,5 kat)

- Poliklinik- Laboratuar- ameliyathane ve idari birimler bulunmaktadır.

- Zemin katta acil servis ünitesi ve derslikler vardır.

2007 yılı ödeneği 9.500.000,00 YTL olup 8.665.000,00 YTL’si harcanmış 835.000,00 YTL’sine,  bloke konmuştur.

- PROJE NO	: 2007H031270

PROJE ADI	:ÜNİVERSİTE ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ MAKİNE VE TEÇHİZAT ALIMI

| YATIRIM PROJE BİLGİLERİ |
| --- |
| SEKTÖR | EĞİTİM |
| PROJE SAHİBİ KURULUŞ | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ |
| PROJENİN; |  |
| ADI | ÜNİVERSİTE ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ MAKİNE VE TEÇHİZAT ALIMI: |
| NUMARASI | 2007H031270 |
| YERİ | DÜZCE |
| BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ | 2007-2007 |
| KARAKTERİSTİĞİ | MAKİNE TEÇHİZAT ALIMI |
| YATIRIMIN YILLAR İTİBARİYLE GELİŞİMİ (Cari Fiyatlarla, Bin YTL) |
| Yıllar | Proje Tutarı | Program Ödeneği | Revize Ödenek | Harcama | Gerçekleşme Yüzdesi |
|  | Dış | 2007 Harcama | Dış | Toplam | Dış | Toplam | Dış | Toplam |  |
| 2007 |  |  |  | 450.000,00 |  |  |  | 450.000,00 | 100 |

2007 yılında Üniversite Araştırma ve Uygulama Hastanesi Makine ve Teçhizat Alımı için 450.000,00 YTL ayrılmıştır. Ödeneğinin tamamı harcanmıştır.

| Alımın Adı | Miktarı | Tutarı (YTL) |
| --- | --- | --- |
| C-Kollu Rontgen Cihazı | 1 adet | 161.244,00 |
| Ameliyat Masası (Elektrikli) | 1 adet | 17.118,00 |
| Renkli Doopler Cihazı | 1 adet | 70.200,00 |
| Elektronik Yüksek Devirli Motor Sist. | 1 adet | 32.929,00 |
| 4 boyutlu renkli doopler ultrasonografi | 1 adet | 134.881,00 |
| Renkli Doopler Cihazı | 1 adet | 70.200,00 |
| 500 mA HF Röntgen cihazı | 1 adet | 33.372,00 |

- PROJE NO	: 2007I000380

PROJE ADI	:ÜNİVERSİTE ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ BÜYÜK ONARIMI

| YATIRIM PROJE BİLGİLERİ |
| --- |
| SEKTÖR | EĞİTİM |
| PROJE SAHİBİ KURULUŞ | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ |
| PROJENİN; |  |
| ADI | ÜNİVERSİTE ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ BÜYÜK ONARIMI |
| NUMARASI | 2007I000380 |
| YERİ | DÜZCE |
| BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ | 2007-2007 |
| KARAKTERİSTİĞİ | BÜYÜK ONARIMI VE TADİLAT |
| YATIRIMIN YILLAR İTİBARİYLE GELİŞİMİ (Cari Fiyatlarla, Bin YTL) |
| Yıllar | Proje Tutarı | Program Ödeneği | Revize Ödenek | Harcama | Gerçekleşme Yüzdesi |
|  | Dış | 2007 Harcama | Dış | Toplam | Dış | Toplam | Dış | Toplam |  |
| 2007 |  |  |  | 50.000,00 |  |  |  | 50.000,00 | 100 |

2007 yılında Büyük Onarım için ayrılan ödenek ile Ameliyathanelere anti bakteriyel boya yapılmış ve zemin kaplamaları değiştirilmiştir. Ayrıca çatı onarımı yapılmıştır. 50.000,00 YTL olan ödeneğin tamamı harcanmıştır.

3- SPOR

    - PROJE NO	: 1994H050010

PROJE ADI	: AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ İNŞAATI (SPOR SALONU İNŞAATI

| YATIRIM PROJE BİLGİLERİ |
| --- |
| SEKTÖR | SPOR |
| PROJE SAHİBİ KURULUŞ | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ |
| PROJENİN; |  |
| ADI | AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ İNŞAATI (SPOR SALONU İNŞAATI) |
| NUMARASI | 1994H050010 |
| YERİ | DÜZCE |
| BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ | 1998-2008 |
| KARAKTERİSTİĞİ | İNŞAAT (500 KİŞİLİK) |
| YATIRIMIN YILLAR İTİBARİYLE GELİŞİMİ (Cari Fiyatlarla, Bin YTL) |
| Yıllar | Proje Tutarı | Program Ödeneği | Revize Ödenek | Harcama | Gerçekleşme Yüzdesi |
|  | Dış | 2007 Harcama | Dış | Toplam | Dış | Toplam | Dış | Toplam |  |
| 2007 |  |  |  | 1.100.000,00 |  |  |  | 1.098.000,00 | 100 |

1-İLGİLİ DAİRE : Düzce Üniversitesi

2-SÖZLEŞME TARAFLARI : a) Düzce Üniversitesi Rektörlüğü

b) TEVFİK DEMİR MÜT. ve MÜH. İNŞ. TAAHÜT

3-SÖZLEŞMENİN KONUSU: Kapalı Spor Salonu İnşaatı

4-KEŞİF BEDELİ : -

5-İHALE BEDELİ : 1,777.000,00-YTL

6-İHALE TARİHİ : 21.11.2005

7-YER TESLİM TARİHİ : 01.12.2005

8- İŞE BAŞLAMA TARİHİ : 01.12.2005

9-İŞİN BİTİM TARİHİ : 04.06.2007

10- İNŞAATIN DURUMU :

01.12.2005 tarihinde inşaatına başlanılan Kapalı Spor Salonu inşaatı, 04.06.2007 tarihinde bitmiştir. Spor Salonu 3 kattan oluşmaktadır. Alt katta soyunma odaları ve duşlar bulunmaktadır. Orta katta kondisyon salonu, idari birimler ve güvenlik bulunmaktadır. En üst katta ise seyirci tribününden direkt ulaşılabilen fuaye katı bulunmaktadır. Bu kapalı spor tesisi 500 kişiliktir. Bu binada Üniversitenin voleybol, basketbol ve hentbol maçları yapılabilecektir.

2007 yılı ödeneği 1.100.000,00 YTL olan ödeneğin 1.098.000,00 YTL’si olup tamamı harcanmıştır.

- ÖNERİLER :

1- İhale mevzuatındaki sürelerin yeniden düzenlenerek zaman kaybını önlemek.

2- Fiziki yapısını tamamlayamamış olan üniversitelerin; yatırım bütçe tekliflerini hazırlarken yapmış oldukları hesaplamaların, dikkate alınarak talebin aynen karşılanması.

3- Uzun yıllar devam eden inşaatların yüksek maliyet gerektirmesi nedeniyle, Maliye Bakanlığınca uygulanan blokelerin bu tür inşaatlar için uygulanmaması.

| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 2007 YILI KAMU YATIRIM ÖZETİ |
| --- |
| Bütçe Türü: özel bütçe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2007 Yılı Fiyatlarıyla, Bin YTL |
| Sektör | Proje Sayısı | Proje Tutarı | 2006 Sonu Kümülatif Harcama | 2007 Yılı Program Ödenek | 2007 Yılı Revize Ödenek | 2007 Yılı Başından 31.12.2007 Tarihine Kadar Nakdi Gerçekleşme |
|  |  | Dış | Toplam | Dış | Toplam | Dış | Toplam | Dış | Toplam | Dış | Toplam |
|  |  |  |  | Kredi | Özkaynak |  | Kredi | Özkaynak |  | Kredi | Özkaynak |  | Kredi | Özkaynak |  |
| Tarım |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Madencilik |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| İmalat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Enerji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ulaştırma.-Hab. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Turizm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Konut |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eğitim | 7 |  |  |  |  | 34.946 |  |  | 1.400+815* |  |  |  |  |  | 2.178 |
| Sağlık | 3 |  |  |  |  | 19.914 |  |  | 10.000 |  |  |  |  |  | 9.165 |
| D.Kamu Hizm. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -İktisadi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -Sosyal | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1.100 |  |  |  |  |  | 1.098 |
| TOPLAM | 11 |  |  |  |  | 54.860 |  |  | 13.315 |  |  |  |  |  | 12.441 |
| (*) 5018 sayılı Kanunun 20. maddesi ve 6 sıra nolu 2007 yılı Bütçe Uygulama Tebliği hükümleri çerçevesinde likit karşılığı ödenek kaydı yapılmıştır. |  |

| 2007 YILI HARCAMALARI GERÇEKLEŞME RAPORU |
| --- |
| Kuruluş Adı : | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (BİN YTL) |
| Sektör Adı : | Eğitim |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2007 Yıl Sonu Kümülatif Nakdi |
| Birim No(1) | YSK | Proje No (3) | Proje Adı (4) | Bütçe Türü (5) | Bitiş Yılı (6) | Yeri (7) | Proje Tut. Dış (8) | Proje Tut. Toplam (9) | 2006 Kümülatif Harcamalar (10) | Ödenek Dış Kredi (11) | Ödenek Dış Özkaynak (12) | Ödenek Toplam (13) | (+/-) (14) | Aktarma Miktarı (15) | Harcama Dış Kredi (16) | Harcama Dış Özkaynak (17) | Harcama Toplam (18) |
| 19069 | 466 | 2007H031250 | Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi | ÖZEL BÜTÇE | 2007 | Düzce | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | (-) | 1 | 0 | 0 | 99 |
| 19070 | 466 | 1993H031000 | Kampüs Altyapısı (MD) | ÖZEL BÜTÇE | 2008 | Düzce | 0 | 26.000 | 24.698 | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 19071 | 466 | 1994H030070 | Teknik Eğitim Fakültesi (20000 m2) | ÖZEL BÜTÇE | 2008 | Düzce | 0 | 11.000 | 9.448 | 0 | 0 | 900 |  | 0 | 0 | 0 | 898 |
| 19072 | 466 | 2007H031260 | Büyük Onarım | ÖZEL BÜTÇE | 2007 | Düzce | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | (+) | 1 | 0 | 0 | 101 |
| 19073 | 466 | 2007H031270 | Makine ve Teçhizat alımı | ÖZEL BÜTÇE | 2007 | Düzce | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | (+) | (*)815 | 0 | 0 | 905 |
| 19074 | 466 | 2007H031280 | Yayın Alımı | ÖZEL BÜTÇE | 2007 | Düzce | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 19075 | 466 | 2007H031290 | Bilgi Teknolojileri | ÖZEL BÜTÇE | 2007 | Düzce | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 19727 | 466 | 1994H050010 | Spor Salonu | ÖZEL BÜTÇE | 2008 | Düzce | 0 | 2.000 | 800 | 0 | 0 | 1.100 |  | 0 | 0 | 0 | 1.098 |
| TOPLAM | 0 | 39.400 | 34.946 | 0 | 0 | 2.500 |  | 816 | 0 | 0 | 3.276 |
| (*) 5018 sayılı Kanunun 20. maddesi ve 6 sıra nolu 2007 yılı Bütçe Uygulama Tebliği hükümleri çerçevesinde likit karşılığı ödenek kaydı yapılmıştır. |  |  |  |  |  |  |
| Sektör Adı : | Sağlık |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Birim No(1) | YSK | Proje No (3) | Proje Adı (4) | Bütçe Türü (5) | Bitiş Yılı (6) | Yeri (7) | Proje Tut. Dış (8) | Proje Tut. Toplam (9) | 2006 Kümülatif Harcamalar (10) | Ödenek Dış Kredi (11) | Ödenek Dış Özkaynak (12) | Ödenek Toplam (13) | (+/-) (14) | Aktarma Miktarı (15) | Harcama Dış Kredi (16) | Harcama Dış Özkaynak (17) | Harcama Toplam (18) |
| 19896 | 466 | 1997I000280 | Hastane İnşaatı (26.000 m2) (MD) | ÖZEL BÜTÇE | 2008 | Düzce | 0 | 29.914 | 19.914 | 0 | 0 | 9.500 |  |  | 0 | 0 | 8.665 |
| 19898 | 466 | 2007I000390 | Hastane Makine ve Teçhizat Alımı (MD) | ÖZEL BÜTÇE | 2007 | Düzce | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 450 |  |  | 0 | 0 | 450 |
| 19897 | 466 | 2007I000380 | Hastane Büyük Onarımı (MD) | ÖZEL BÜTÇE | 2007 | Düzce | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |  |  | 0 | 0 | 50 |
| TOPLAM | 0 | 30.414 | 19.914 | 0 | 0 | 10.000 |  |  | 0 | 0 | 9.165 |